采 购 方 案

项目名称：合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目能耗系统数据上传服务

合作模式：招标人付费

采购方式：市场询价

合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目，位于高新区习友路与孔雀台路交口西南角。本次采购服务内容主要工作地点位于合肥高新区生物医药基地一期园区内。

一、采购需求

1、采购合同：

详见附件一：合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目能耗系统数据上传服务合同；

2、采购内容：合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目建筑能耗监控系统数据上传功能实现的工作。主要包含能耗系统数据上传市城乡建设局能耗管理平台软件（端口）开发及功能实现，根据上传需求对能耗数据编辑，配合物业管理单位注册账号等。（详见：能耗监测系统接口数据上传操作手册），技术服务完成后需对物业公司相关人员进行培训，并形成书面培训记录；

3、采购需求表

(1)合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目能耗系统数据上传服务采购需求表：

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目能耗系统数据上传服务 |  |  |

二、报价要求

1、报价为一口价包干（含税），由投标人自行考虑所需软硬件工作内容报价，总的服务费用不得高于4万元（肆万元整）。

2、中标人需在取得中标通知书后10个工作日内完成所有服务工作。

三、采购程序及评定标准

参加报价的服务商在规定时间内进行报价，采用最优惠价中标方式。

四、报价要求

1、报价依据：按服务内容自主报价，本次投标报价降幅比例控制在8%-10%，在降幅区间内投标人按服务内容自主报价。

注：投标供应商投标总报价降幅超过10%的，须在投标报价文件中作出澄清或者说明，并提供降低报价的相关证明资料；同事提供关于合同履约能力及服务质量控制的承诺。

2、报价时间：2024年1月8日下午14:00

六、相关要求

1、投标单位在投标时须携带投标报价文件、投标代表人授权书、投标代表人身份证原件及复印件（附件二、附件三）。

2、中标单位应自收到我公司《中标通知书》后三日内到我公司洽谈签订合同事宜，并严格按我公司要求开展工作。

附件一：

## 服务合同（模板）

发包人：  合肥高新股份有限公司

承包人：

发包人委托承包人承担 合肥高新区生物医药基地一期宿舍能耗系统数据上传服务 ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

第二条  本合同服务的内容：名称、阶段工期及服务费等见下表：

| 序号 | 分项目 名称 | 服务阶段及内容 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 端口开发 | 账号注册 | 数据编辑和上传 |  |
| 1 | 合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目能耗系统数据上传服务 | 5日 | 1日 | 4日 |  |

第三条  发包人应向承包人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能耗监测系统接口数据上传操作手册 | 1 |  |  |

第四条 承包人应向发包人交付的资料：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统培训记录 | 1 |
| 2 | 移交表 | 1 |

第五条  本合同服务收费为      万元人民币。

5.1  合同价及付款方式：

最终合同价（服务费）：

=采购询价中标单位最终投标报价

完成所有服务内容支付至合同价的90%，培训移交后支付至合同价的97%。费用支付（根据发包人单位资金管理办法执行）

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

6.2 承包人责任：

6.2.1承包人应按能耗监测系统接口数据上传操作手册要求，进行项目，并对其负责。

6.2.2服务工作缺陷责任期限为：一年（移交之日起）。

6.2.3现场服务不及时，受到建设单位每投诉一次，扣除服务费用的1%。

6.3 实施过程中承包人与项目所在地物业单位紧密配合，按物业单位要求规范实施过程。

第七条  违约责任：

7.1 由于承包人自身原因，延误了按本合同第二条规定的交付时间，每延误一天，均处违约金100元。

7.5合同生效后，承包人不得要求终止或解除合同。

第八条 仲裁 
　　  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种  (二)  方式解决： 
　　(一)提交 项目所在地 仲裁委员会仲裁； 
　　(二)依法向项目所在地人民法院起诉。

第九条  合同生效及其他 
　　9.1承包人为本合同项目的服务至能耗系统监测数据上传、服务内容完成培训、移交后为止。 
　　9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 
　　9.7合同双方签字盖章即生效，一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。 
　　9.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 
　　9.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 
　　9.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

9.11 其他约定事项：  （无）

发包人名称：合肥高新股份有限公司      承包人名称：

（盖章）                             （盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                   委托代理人：（签字）

住   所：                             住   所：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

### 附件二：报价表格式

合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目能耗系统数据上传服务

报价表

服务商公章：

日期：

报价书格式

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合肥高新区生物医药基地一期宿舍项目能耗系统数据上传服务 | ___（元） |  |
| 备注 |  |

### 附件三:授权书

本授权书声明：（服务商名称）授权（服务商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。服务商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日      期：

注：

1.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件或影印件。